BI灵活查询平台信创改造项目

需求说明书

一、项目背景

根据目前我行信息科技发展的实际情况，先前已发布了2025-2026年信创工作的整体目标、内容。在不降低信息系统业务连续性、安全性等大的技术性要求原则下，采取逐步推进的实施策略，引进信创技术栈。BI灵活查询平台作为我行自主用数重要基础支撑，拟启动BI灵活查询平台信创改造项目。

BI灵活查询平台于2019年上线，当前暂未进行信创改造工作，考虑作为我行未来自主用数重要支撑平台，计划尽快实现信创迁移工作，从而响应加强信创、实现自主可控的国家政策号召。借着本次信创的改造，预计也将自定义插件功能，提高业务对系统的使用体验。

二、项目需求

1、改造功能需求

必须基于我行现有BI灵活查询平台基础上进行信创化产品封装及自定义插件改造， 产品功能需全面适配国产服务器、数据库、中间件、信创终端等要求，且保持原有界面展示、操作等功能不变，原有功能包括但不限于如下内容：

| 功能分类 | 分析主题 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 首页-我的分析 |
| 功能说明 | 是在BI中进行分析的容器，所有的分析都是在分析主题中进行 |

| 功能分类 | 编辑数据 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 创建主题后，会自动进入添加数据页面 |
| 功能说明 | 进行数据编辑处理，包括导入数据、清洗、结构调整、多表关联分析、添加辅助分析字段等 |

| 功能分类 | 制作可视化组件 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 分析主题内 |
| 功能说明 | 将复杂数据转化为易于理解的视觉格式，通过拖拉拽的方式将数据拖入分析区域，形成各类可视化图表类型 |

| 功能分类 | 仪表板 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 分析主题内 |
| 功能说明 | 将多个可视化组件进行组合，实现联动、跳转、钻取、过滤等 |

| 功能分类 | 公共数据 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 首页-公共数据 |
| 功能说明 | 将支持SQL数据集，通过直连数据库，自主编辑SQL语句，将查询的数据添加到BI中；支持EXCEL数据集、通过将本地的EXCEL表上传到BI中 |

| 功能分类 | 用户管理 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 首页-系统管理 |
| 功能说明 | 等管理用户信息，包括用户基本信息、部门、角色等，并对平台使用用户类型、控制普通查询用户或数据分析设计用户 |

| 功能分类 | 权限管理 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 首页-系统管理 |
| 功能说明 | 用户权限控制管理，包括目录管理权限、人员管理权限、数据连接权限、数据权限、共享权限、二次分级授权等管理控制 |

| 功能分类 | 资源交接 |
| --- | --- |
| 功能位置 | 首页-系统管理 |
| 功能说明 | 将当用户离职或者转岗后，将该用户制作的仪表板和数据集等相关资源交接给其他用户继续管理维护 |

2、节点license要求

节点license必须符合我行BI灵活查询平台节点集群要求，且购买后的节点服务必须是永久。

3、实施保障要求

一是完成2个BI信创应用节点、1个管理节点、可视化控制插件、1个备份节点的投产部署，支持国产服务器、数据库、中间件、信创终端等。

二是部署组件可视化控制插件，支持仪表版制作者权限、实时或批量查询分析等功能自定义展示。

三是提供相关集群license服务并检查，集群范围包括2个BI信创应用节点、1个管理节点，保障应用稳定运行及相关数据存储后正常使用。

4、投产部署保障要求

BI灵活查询平台采用独立部署方式方式，新旧并行，支持新旧验证。实施过程主要包含以下步骤：

（1）	安装前环境检查保障，安装前需要对所有信创相关节点进行安装前环境检查，包括但不限于配置新扩容节点的用户检查、网络检查、RAID检查、分区检查、版本检查、Hostname检查、防火墙检查、磁盘挂载检查等

（2）	节点部署后，保障应用迁移并可正常使用，同时确保可视化控制插件集成。

（3）	安装完成后，导入license服务并保障验证通过

整个实施过程中需现场保障，即不影响现有业务的前提下完成。

三、项目实施要求

1、实施目的

本次项目通过采购BI灵活查询平台信创改造项目服务实施，完成系统信创化改造工作。

2、实施计划与要求

项目建设计划周期为T+3个月，T为项目中标通知书发出时间，项目实施过程中可以根据招标人实际业务需求以及行内其他重要业务系统建设规划进行调整,调整方式以同等需求工作涉及到的人员工作量进行置换。

3、投标人员配置要求

（1）投标人负责整个项目的方案制定、进度和质量控制，对整个项目的完成进度和质量负责。招标人将派出一定数量的人员配合此项目，明确细化应用需求，制定整体计划，监督项目的执行质量，确保项目按时完成。

（2）中标人应保证现场实施人员有能力实施本项目。招标人有权对中标人的现场实施人员进行相关技能考核，中标人应无条件更换考核不达标的实施人员。中标人在确认了招标人的理由后，必须在5个工作日内更换成符合招标人要求的合格的人员。

（3）项目实施地点由招标人指定。

（4）投标文件中指派的人员不得与投标人参与招标人其它在建项目人员、人月外协人员相同，否则招标人有权取消投标人中标资格或解除合同。

（5）在项目实施过程中，招标人有权要求对不符合项目建设要求的成员进行更换。

（6）如项目关键阶段需要补充人员，中标人必须及时保障人力资源补充，确保项目按计划交付。

（7）对于涉及第三方厂商产品的工作内容，要求投标人明确各方职责和分工。

（8）未取得招标人书面同意而进行的人员变动，均视为中标人单方违约，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中出现以上情况，招标人有权取消投标人中标资格或解除合同，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任；如招标人未解除合同，招标人有权解除合同或按照每违约一个人次扣除本合同总金额5%的标准扣除项目合同总金额。

4、服务质量要求

（1）中标人应保证开发质量，项目上线后，若因应用系统缺陷导致出现生产故障，招标人与中标人应立即组织人员分析原因，中标人提供的应用系统功能不满足业务需求或未达到相关技术标准的，属于中标人责任纳入缺陷定责范畴；因遵循业务需求开发产生的缺陷不纳入缺陷定责范畴。若30日内双方未能达成一致意见的，应由招标人指定第三方进行责任认定，第三方认定产生的费用由中标人承担。同时根据责任认定结果，招标人有权要求中标人按照缺陷追责处罚标准支付相应违约金，缺陷级别定义及追责处罚标准详见表1、2。若因中标人责任造成应用系统出现生产缺陷，并导致招标人受到资金损失，经招标人追索后资金仍未追回时，中标人除按照缺陷追责处罚标准支付相应违约金以外，还应当对其所造成的资金损失承担赔偿责任，赔偿金额和缺陷处罚金额合计值原则上最高不超过合同金额的30%，若国家法律法规有明确规定，则按照法律法规规定执行。如果履约保证金及合同未付款项不足以覆盖违约金及赔偿金，招标人有权要求中标人另行支付款项。

| - 表1. 缺陷级别定义 |  |
| --- | --- |
| - 缺陷级别 | - 定义 |
| - 重大 | - 符合以下任一标准： - a.事件影响等级达到P4级及以上级别事件的缺陷。 - b.导致受到监管部门处罚的问题。 - c.丢失、损坏、泄露大量客户信息，影响客户数30万以上，给业务造成重大不良影响。 - d.其他经招标人评估认定为该级别的问题。 |
| - 较大 | - 符合以下任一标准： - a.事件影响等级达到P5级事件的缺陷。 - b.导致重要业务出现差错，或非重要业务单个交易完全不可用的问题。 - c.丢失、损坏、泄露大量客户信息，影响客户数10万以上，给业务造成较大不良影响。 - d.因批处理作业失败、完成时长增加造成严重影响的，导致监管数据无法按时报送的。 e.其他经招标人评估认定为该级别的问题。 |
| - 一般 | - 符合以下任一标准： - a.导致非重要业务差错的问题。 - b.导致批处理任务差错的问题。 - c.其他经招标人评估认定为该级别的问题。 |
| - 微小 | - 符合以下任一标准： - a.影响交易易用性的问题。 - b.影响使用友好性的问题。 - c.未影响业务办理，但需提升交易性能的问题。 - d.其他经招标人评估认定为该级别的问题。 |

| 表2.缺陷追责处罚标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷级别 | 计算方法 | 处罚上下限 |
| 重大 | 合同总金额*1‰*生产缺陷数 | 重大级单个生产缺陷处罚金额不低于1000元。 |
| 较大 | 合同总金额*0.5‰*生产缺陷数 | 1、投产三个月内，如果较大级缺陷逃逸率>3%，超过部分按生产缺陷数量扣罚；较大级缺陷逃逸率<=3%，不处罚。 2、投产三个月后，按实际缺陷数量扣罚。 3、较大级单个生产缺陷处罚金额不低于500元，不高于2,000元。 |
| 一般 | 合同总金额*0.2‰*生产缺陷数 | 1、投产三个月内，如果一般级缺陷逃逸率>3%，超过部分按生产缺陷数量扣罚；一般级缺陷逃逸率<=3%，不处罚。 2、投产三个月后，按实际缺陷数量扣罚。 3、一般级单个生产缺陷处罚金额不低于200元，不高于800元。 |
| 微小 | 不进行处罚。 |  |
| 备注： |  |  |
| 1、追溯期：从投产后至项目全部投产后一年。 |  |  |
| 2、项目缺陷逃逸率：(R2 /(R1+R2))*100% ，其中：R1是合同约定的阶段性投产所对应系统测试阶段发现的测试总缺陷数（不含微小级），R2是合同约定的阶段性投产三个内发现的对应等级生产缺陷数。 |  |  |
| 3、缺陷处罚总金额：不高于项目合同总金额的30%。 |  |  |

（2）中标人应保证每阶段的服务成果符合验收标准。如未达到验收标准，招标人有权拒绝验收。如中标人超过验收期限30日仍未通过招标人验收的，招标人有权解除合同，并要求中标人退还招标人已支付的全部款项。如因此给招标人造成损失，还应赔偿招标人的所有可能损失。

（3）中标人应保证系统源代码安全，不得存在诸如非法授权、非法访问等造成恶意危害或影响招标人所使用系统正常运行的后门代码、恶意代码。

四、合同主要条款说明

1．项目建设费用付款方式：一次性支付。

2．付款期限

付款条件：甲方应在项目阶段验收通过且收到乙方开具的等额正式增值税专用发票后的1个月内，将项目建设费用的100%支付给乙方。

3．系统验收标准

乙方提供全部license证书投产后，并正常运行一个月。